成员1项目更新说明

眠境探索与内容中心  2026年10月19日

本说明对比原始项目压缩包 mianyu-integrated-story-20261014.zip 与mianyu-integrated-story修复.zip。结论是：成员1对内容中心后端做了两处实际业务修复，补充两套专项自动化测试及运行证据。其余大量目录差异主要来自测试产物清理和压缩包中文文件名编码恢复，不能作为新增业务功能计算。

一 对比范围与判定方法

| 项目 | 基线 | 修复版 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | mianyu-integrated-story.zip | mianyu-integrated-story修复.zip |
| 比较方式 | 解压后按相对路径、文件长度与SHA 256比较 | 同一文件内容相同才判定未修改 |
| 统计结果 | 2261个文件 | 2176个文件 |

原始压缩包中部分中文路径解压后出现乱码。哈希核对确认，58个“新增”和“删除”路径实际上是同一字节内容的文件名恢复，包括开发文档、素材台账和各成员图件。它们属于路径编码变化，不属于成员1新增内容。

二 成员1实际修改的业务代码

| 文件 | 修改前 | 修改后 | 实际作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| backend/src/modules/content/routes.ts | 试听接口只判断 age_mode 是否等于 child；其他任意值会回退到默认年龄模式。 | 增加 playableQuery，限定 age_mode 只能为 adult 或 child，并通过 Zod 解析。 | teen 等非法值返回400 INVALID_REQUEST，不再静默按成人模式处理。 |
| backend/src/modules/content/catalog.ts | isPlayable 只检查启用状态和版权，没有检查 audioPath；无音频路径的内容可能被标记为可播放。 | isPlayable 增加 Boolean(entry.audioPath)；仅可播放时返回确定的音频路径。 | ST06 等未绑定音频的条目返回 playable=false、url为空，避免“可播放但没有地址”的矛盾状态。 |

三 成员1完善的测试内容

1 首次专项测试

新增 backend/member1-tests.ts，并将证据写入 backend/test-evidence。脚本覆盖28条成员1用例。

| 测试层次 | 数量 | 主要范围 |
| --- | --- | --- |
| 白盒与单元测试 | 12 | ID和UUID解析、可播放分支、年龄过滤、分类、循环边界、收藏去重、用户隔离、跨模块资源映射、DTO字段 |
| 黑盒HTTP测试 | 12 | 内容目录、非法输入、试听与Range、年龄限制、收藏身份与输入校验、媒体可访问性 |
| 集成测试 | 2 | HTTP到SQLite持久化；前端ContentHttpAdapter到真实API |
| 非功能测试 | 2 | 本机顺序请求延迟；目录元数据敏感字段检查 |

提供的 case-results.json 实际记录28条，状态均为“通过”。其中两项修复验证为：非法 age_mode 返回400；ST06返回 playable=false。

2 追加专项测试

新增 backend/member1-additional.ts，脚本定义8条追加用例，覆盖集成策略与非功能测试。

| 用例组 | 定义内容 | 提供目录中的证据状态 |
| --- | --- | --- |
| INT 003至005 | 自底向上、自顶向下、整体装配后的非增量集成 | 3条已记录通过 |
| NF 008至011 | 并发负载、阶梯压力、目录规模扩展、HTTP客户端兼容 | 4条已记录通过 |
| NF 012 | 120次请求、约两分钟短时稳定性 | 脚本已定义；additional-results.json中没有该条最终记录 |

因此，按当前修复文件夹内可核验的结果，可写“追加测试已有7条通过记录”；不能仅依据脚本定义写成8条全部通过。若提交前重新完整运行约两分钟的追加脚本，并生成包含 NF M01 012 的结果文件，才可更新为8条通过。

四 新增证据与运行产物

| 类别 | 文件 | 用途与说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试代码 | backend/member1-tests.ts backend/member1-additional.ts | 成员1专项测试入口 |
| 结构化结果 | case-results.json additional-results.json | 保存预期、实际、状态与时间 |
| 接口轨迹 | http-trace.json | 保存真实HTTP请求和响应证据 |
| 测试数据库 | member1-runtime.sqlite member1-additional-runtime.sqlite及WAL文件 | 合成测试数据和运行状态；属于测试产物，不是产品业务库 |

五 不应计入成员1功能改动的差异

58个路径仅修复了压缩包中文文件名乱码，文件内容SHA 256完全一致。

基线独有的94个未配对文件均为运行产物：backend/.test-tmp 23个、backend/data 69个、服务器日志2个。修复目录未保留这些文件属于清理，不是删除业务代码。

其他成员开发文档和图件虽然在路径列表中显示变化，但内容哈希相同，不能写成成员1新增或修改。

除 content/catalog.ts 和 content/routes.ts 外，没有发现其他同路径业务源码发生内容修改。

六 可用于提交的成员1更新说明

成员1完善了“眠境探索与内容中心”的内容可播放判定和试听参数校验。后端现在会拒绝 adult、child 之外的年龄模式，避免非法值被静默按默认模式处理；同时将音频路径纳入可播放条件，未绑定音频的故事或内容不会再返回“可播放但URL为空”的矛盾结果。在此基础上，成员1新增28条基础专项测试和8条追加测试定义，覆盖白盒、黑盒、单元、接口、数据库集成、增量与非增量集成、负载、压力、规模扩展、客户端兼容和短时稳定性。当前目录中的结构化证据显示基础28条全部通过，追加测试已有7条通过记录；两分钟稳定性用例已在脚本中定义，但当前结果文件缺少最终记录，应完整复跑后再更新结论。

七 结论

成员1的可确认成果包括两处业务缺陷修复、两份专项测试脚本和对应的结构化测试证据。这两处业务修改直接解决了无效年龄参数和空音频路径的播放状态问题。文件名编码恢复、测试临时目录清理和其他成员资料不应计入成员1功能工作量。