成员1 眠境探索与内容中心最终测试报告

项目基线：mianyu-integrated-story修复/project  |  执行日期：2026 年 10 月 19 日  |  测试模式：本机自动化、规则路径、合成数据

结论：本次 36 项成员1自动化用例全部通过，覆盖目录、资源解析、收藏和接口集成。按统一测试规范，完整浏览器流程与移动端验收尚未执行；A12 远雷的当前项目行为仍与此前交付要求冲突，因此本报告不能作为成员1全部需求已验收的证明。

# 一 测试依据与环境

测试依据为《眠屿项目统一测试规范_20261014.docx》及用户指定项目文件。测试在 backend 目录使用 C:\Users\minin\Desktop\node.exe 执行，项目服务由脚本启动于 127.0.0.1 随机端口，SQLite 测试库位于 backend/test-evidence。两组脚本均使用合成匿名用户，未访问真实用户数据；模型提供者设为 null。关键源码与测试脚本的 SHA-256 见交付包《测试基线文件哈希.json》。

执行命令：

C:\Users\minin\Desktop\node.exe --experimental-transform-types --experimental-test-coverage --test member1-tests.ts

C:\Users\minin\Desktop\node.exe --experimental-transform-types --test member1-additional.ts

# 二 测试脚本作用

| 脚本 | 用途与边界 |
| --- | --- |
| member1-tests.ts | 主测试。验证 ContentCatalog 的分类、ID 映射、可播放条件和儿童过滤；经 HTTP 验证资源解析、收藏输入与隔离、静态媒体读取；检查 API—SQLite 持久化及前端 HTTP 适配器；执行本机顺序延迟和隐私字段检查，并输出覆盖率。 |
| member1-additional.ts | 追加测试。验证目录单元—HTTP—前端适配器的集成、桩与真实请求替换、完整装配下的收藏写库和资源解析；执行目录并发负载、有限阶梯压力、清单规模扩展、Node HTTP 客户端兼容及两分钟短时稳定性。 |

两份脚本都会保存逐项 JSON 结果；主脚本另存 HTTP 调用记录。追加脚本的两分钟测试检查 120 次目录请求，不证明跨夜稳定性。脚本没有自动点击浏览器页面，Node HTTP 客户端兼容性也不能代替浏览器或真机兼容性。

# 三 执行结果

| 类型 | 执行 | 通过 | 失败 | 阻塞/未执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白盒 WB | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 黑盒 BB | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 集成 INT | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 非功能 NF | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 | 36 | 36 | 0 | 0 |

主脚本 28/28 通过，追加脚本 8/8 通过，退出码均为 0。Node 的 Transform Types 实验性提示不影响本次通过结果。

| 验证点 | 本次实际结果 |
| --- | --- |
| 分类和年龄过滤 | 成人声音 12 项；儿童声音 11 项；儿童目录排除 A12。 |
| 收藏闭环 | A01 重复收藏后列表仍为 1 项；取消后为 0 项。完整装配测试中数据库行数由 1 变为 0。 |
| 资源读取 | A03 资源解析返回有效 URL；静态媒体 Range 请求返回 206 与 1024 字节。 |
| 顺序请求 | 50 次本机目录请求，p95 为 1.267 ms；本次预设阈值 200 ms。 |
| 并发观察 | 1、5、20 并发各 100 次请求均 0 错误；20 并发 p95 为 14.989 ms。 |
| 短时稳定性 | 120 次目录请求，约 120 秒，0 错误；p95 为 4.697 ms。 |

覆盖率仅对应主脚本这一次运行：ContentCatalog 所在 catalog.ts 行 98.82%、分支 96.30%、函数 96.15%；全工程汇总行 44.33%、分支 87.37%、函数 28.88%。不能将单文件覆盖率称为全项目覆盖率。

# 四 逐项用例与证据

下表给出全部 36 个用例的编号、测试目标和执行状态。具体输入、预期、实际值、执行时间、证据路径见《成员1测试用例明细.csv》。

| 编号 | 测试目标 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| M01-WB-001 | ID及UUID解析 | 通过 |
| M01-WB-002 | 可播放条件分支 | 通过 |
| M01-WB-003 | 候选过滤 | 通过 |
| M01-WB-004 | 分类与空收藏 | 通过 |
| M01-WB-005 | 儿童声音目录过滤 | 通过 |
| M01-WB-006 | 资源错误分支 | 通过 |
| M01-WB-007 | 循环及短音频边界 | 通过 |
| M01-WB-008 | 禁用素材返回空URL | 通过 |
| M01-WB-009 | 收藏去重与取消 | 通过 |
| M01-WB-010 | 用户收藏擦除 | 通过 |
| M01-WB-011 | 跨模块资源交接 | 通过 |
| M01-WB-012 | DTO展示字段 | 通过 |
| M01-BB-001 | 正常分类与年龄筛选 | 通过 |
| M01-BB-002 | 空分类及边界校验 | 通过 |
| M01-BB-003 | 空收藏结果 | 通过 |
| M01-BB-004 | 正常试听及媒体Range | 通过 |
| M01-BB-005 | 不存在及年龄受限资源 | 通过 |
| M01-BB-006 | 无效年龄值应拒绝 | 通过 |
| M01-BB-007 | 未绑定音频不可播放 | 通过 |
| M01-BB-008 | 收藏输入类型与身份 | 通过 |
| M01-BB-009 | 收藏重复与取消闭环 | 通过 |
| M01-BB-010 | 收藏隔离 | 通过 |
| M01-BB-011 | 不存在的收藏目标 | 通过 |
| M01-BB-012 | 所有已绑定媒体可取 | 通过 |
| M01-INT-001 | API至SQLite与重开持久性 | 通过 |
| M01-INT-002 | HTTP适配器至真实API | 通过 |
| NF-M01-001 | 本机顺序请求延迟 | 通过 |
| NF-M01-002 | 目录元数据不泄露凭据 | 通过 |
| M01-INT-003 | 自底向上增量集成 | 通过 |
| M01-INT-004 | 自顶向下增量集成 | 通过 |
| M01-INT-005 | 整体装配后的非增量集成 | 通过 |
| NF-M01-008 | 目录并发负载 | 通过 |
| NF-M01-009 | 有界阶梯压力探索 | 通过 |
| NF-M01-010 | 目录数据规模扩展性 | 通过 |
| NF-M01-011 | HTTP客户端兼容性 | 通过 |
| NF-M01-012 | 两分钟短时稳定性 | 通过 |

证据文件：case-results.json（28 项）、additional-results.json（8 项）、http-trace.json（主脚本 HTTP 记录）、测试基线文件哈希，以及用户提供的终端截图。完整文件位于同目录《成员1测试交付包.zip》。原测试记录中若出现旧的 evidence/member1-raw.log 路径，应以交付包中的实际 JSON 文件为准。

# 五 差异、缺陷与未执行项目

| 项目 | 核查结论与后续处理 |
| --- | --- |
| A12 远雷规则 | 项目当前清单允许成人模式显示和解析 A12；测试亦以此为预期。此前交付要求为“仅用于不要打雷的排除验证”。该需求差异尚未修复，应确认统一规则、修改内容清单及推荐/解析拦截，再更新用例并复测。 |
| 版权凭证 | 部分自然声音频在项目清单中标为 public_domain；本次证据不包含逐条可核对的授权凭证。发布前需完成版权核查。 |
| 页面与移动端 | 未执行真实浏览器中首页入口、分类、空态、试听按钮、收藏刷新保持、故事入口的连续流程；未执行 390×844 视口及真机测试。统一规范要求的页面证据仍需补齐。 |
| 性能解释 | 负载、压力和两分钟稳定性仅在本机只读目录进行，不能推导生产容量、真实媒体吞吐或长期稳定性。 |

# 六 验收结论

成员1后端目录、播放资源解析、收藏与前端 HTTP 适配器在本次自动化范围内通过 36 项测试，没有观察到失败或阻塞。建议将状态记为“自动化测试通过，完整模块验收待完成”。完成 A12 规则统一、授权核查和浏览器/移动端流程验证后，再作最终产品验收。